# ТИПОВАЯ ФОРМА ДОГОВОРА № _________

# об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
 энергопринимающих устройств заявителей,

# максимальная мощность которых составляет не менее 670кВт

г. Елабуга						                  		      «___» __________ 20__г.

Акционерное общество «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга»  (АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ________________________,   действующего     на    основании ____________________ с одной стороны, и _______________________________, именуемое в дальнейшем «Заявитель», в лице ________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

- Предмет договора

1.1. По настоящему Договору Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуги по технологическому присоединению энергопринимающих устройств ________________________ (далее – Объект), расположенного по адресу:  _____________________________________, в точке(ах) присоединения, определенной техническими условиями, в  размере максимальной  мощности энергопринимающих устройств Заявителя ________ кВт, по ____ категории надёжности, уровень напряжения на котором осуществляется присоединение ____ кВ, а Заявитель обязуется оплатить указанную услугу в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.2. Технические условия на технологическое присоединение № __________ от ___________, являются неотъемлемой частью Договора  (Приложение № 1).  Срок действия технических условий  составляет _____ год(а)

# 1.3. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению: _____ месяца, если иные сроки (но не более 4 лет) не предусмотрены соответствующей инвестиционной программой  или соглашением Сторон при условии, что Заявитель не нарушает сроки выполнения своих обязательств с даты заключения настоящего Договора.

# Указанный срок может быть увеличен по соглашению Сторон, а также в ходе исполнения Договора в порядке, определенном пунктом 2.3.2. настоящего Договора.

1.4. В случае нарушения Заявителем сроков выполнения его обязательств, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению увеличивается соразмерно.

1.5. Граница раздела балансовой принадлежности сетей и эксплуатационной ответственности Сторон устанавливается на ________________________________________________.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Исполнитель обязуется:

2.1.1. Надлежащим образом выполнить необходимый комплекс мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающего устройства Заявителя  не позднее, чем за 20 рабочих дней до окончания срока, указанного в пункте 1.3. настоящего Договора в пределах границ раздела электрических сетей по балансовой принадлежности, определенных настоящим Договором.

2.1.2. Разработать в случае необходимости (если это указано в технических условиях), проектную документацию согласно обязательствам Исполнителя, а также получить положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в порядке, установленном законодательством РФ.

2.1.3. Осуществить проверку выполнения Заявителем технических условий в течение 5 рабочих дней с момента получения от Заявителя уведомления об их выполнении.

Проверка выполнения Заявителем технических условий оформляется Сторонами Актом о выполнении технических условий, включающим Акт осмотра приборов учета и согласования расчетной схемы учета электроэнергии (мощности)  и согласования однолинейной схемы электроснабжения. Акт о выполнении технических  условий  подписывается только со стороны Исполнителя.

2.1.4. В случае если в ходе разработки проектной документации (проекта электроснабжения) у Заявителя возникает необходимость частичного отступления от технических условий, Исполнитель в течение 10 рабочих дней с даты получения письменного обращения Заявителя при отсутствии мотивированных возражений осуществляет внесение  изменений в технические условия.

При наличии мотивированных возражения Исполнитель в письменном виде уведомляет Заявителя о сути возражений в указанный срок.

2.1.5. Направить на согласование Заявителю Акты оказания услуг, подтверждающих стоимость фактически выполненных работ по созданию технической возможности технологического присоединения объектов Заявителя.

2.1.6. В течение 5 (пяти) рабочих дней после получения запроса предоставлять Заявителю сведения, необходимые для выполнения условий настоящего Договора.

2.1.7. Выполнить мероприятия по подключению энергопринимающих устройств под действие аппаратуры противоаварийной и режимной автоматики в соответствии с ТУ.

2.1.8. Осуществить  технический осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя  с участием Заявителя.

2.1.9. Выполнить действия, направленные на фактическую подачу напряжения и мощности, осуществляемые путем включения коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положение «включено») в течение 10 (десяти) календарных дней с момента оформления документов, подтверждающих готовность оборудования Заявителя к приему электрической энергии (Акт допуска электроустановки, подписанный  инспектором Приволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору  (Ростехнадзора)  и подготовить Акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и Акт разграничения эксплуатационной ответственности Сторон.

Фактическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя оформляется Актом об осуществлении технологического присоединения и Актом оказания услуг по выполнению мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям Исполнителя.

2.2.	Исполнитель имеет право:

2.2.1. Запрашивать у Заявителя сведения, необходимые для выполнения своих обязательств по настоящему Договору.

2.2.2. Проверять ход выполнения Заявителем технических условий, в том числе путем ознакомления с разработанной Заявителем проектной документацией (проектом электроснабжения) для проверки ее соответствия техническим условиям, запрашивать у Заявителя подтверждение проведения скрытых работ (прокладка кабельных линий, заземляющих устройств и т.д.) специализированной организацией, имеющей лицензию.

2.2.3. Присутствовать  при  техническом  осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя должностным лицом федерального органа   исполнительной власти по технологическому надзору  (Ростехнадзора).

2.2.4. Не осуществлять фактическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя к объектам электросетевого хозяйства Исполнителя вплоть до момента устранения соответствующих нарушений в следующих случаях:

    - несоблюдение Заявителем Правил технологического присоединения, утвержденных в установленном Федеральным законом порядке;

    - несоответствие разработанной Заявителем проектной документации (проекта электроснабжения)  техническим условиям;

    - несоответствие выполненных Заявителем работ проектной документации и (или) техническим условиям;

    - просрочка оплаты услуг по технологическому присоединению в соответствии с условиями настоящего Договора.

Исполнитель обязан в течение 3 (трех) рабочих дней уведомить Заявителя об обнаружении вышеуказанных нарушений.

2.2.5. При получении уведомления от Заявителя в соответствии с  пунктом 2.3.6. настоящего Договора и наличии на дату окончания срока технической возможности технологического присоединения Исполнитель вправе продлить срок действия ранее выданных технических условий.

При изменении условий технологического присоединения по окончании срока действия технических условий Исполнитель вправе выдать Заявителю новые технические условия, учитывающие ранее выполненные Заявителем мероприятия.

2.3. Заявитель обязуется:

    - Надлежащим образом выполнить указанные в разделе 3 Договора обязательства по оплате услуг по технологическому присоединению энергопринимающих устройств Заявителя к  объектам электросетевого хозяйства Исполнителя;

2.3.2. Надлежащим образом осуществить мероприятия, указанные в технических условиях (Приложение № 1) в срок не позднее, чем за 20 рабочих дней до окончания срока, указанного в пункте 1.3. настоящего Договора, и уведомить Исполнителя о выполнении технических условий.

В случае невысокой степени готовности работ по строительству (реконструкции) объекта, на котором располагаются присоединяемые энергопринимающие устройства, Заявитель не позднее 3 (трех) месяцев до окончания срока, указанного в пункте 1.3. настоящего Договора, уведомляет (заказным письмом с уведомлением о вручении) Исполнителя о намерении увеличить срок осуществления технологического присоединения с указанием даты, до которой следует продлить срок, указанный в пункте 1.3. настоящего Договора. Срок не может быть продлен более чем на 6 месяцев.

При отсутствии уведомления от Заявителя за один месяц до окончания срока, указанного в пункте 1.3. настоящего Договора, Исполнитель считает дату осуществления технологического присоединения неизменной.

2.3.3. В случаях и в порядке, установленных законодательством РФ, разработать проектную документацию в отношении обязательств Заявителя, предусмотренных ТУ, а также получить положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (если в соответствии с законодательством РФ о градостроительной деятельности разработка проектной документации является обязательной). Представить раздел проектной документации по электроснабжению Исполнителю, для проверки выполнения ТУ.

2.3.4. Уведомить Исполнителя о дате, времени и месте приемки скрытых работ в срок не позднее 3-х рабочих дней до указанной даты.

2.3.5.Уведомить Исполнителя о дате, времени и месте проведения технического осмотра (обследования) присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя  должностным лицом федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней до указанной даты, способом, подтверждающим его получение Исполнителем.

2.3.6. Направить Исполнителю запрос (заказным письмом с уведомлением о вручении) о возможности продления срока действия ТУ в случае невыполнения Заявителем своих  обязательств, определяемых техническими условиями, в течение срока их действия.

2.3.7. Обеспечить доступ представителя Исполнителя к энергопринимающим устройствам Заявителя и участие уполномоченного представителя Заявителя для выполнения работ по фактическому присоединению. Непредставление доступа или отсутствие уполномоченного представителя Заявителя, в случае если Заявитель был уведомлен надлежащим образом, является основанием для Исполнителя перенести сроки выполнения работ по фактическому присоединению.

2.4. Заявитель имеет право:

    - Проверять ход исполнения Исполнителем мероприятий по технологическому присоединению и исполнения обязательств по фактическому присоединению энергопринимающих устройств Заявителя к объектам электросетевого хозяйства Исполнителя.

2.4.2. В случае нарушения Исполнителем сроков технологического присоединения, указанных в п. 1.3 настоящего Договора, расторгнуть Договор в одностороннем порядке  при условии возмещения Исполнителю всех фактически понесенных расходов, понесенных в связи с исполнением Исполнителем обязательств по настоящему Договору.

Заявитель, решивший расторгнуть Договор, направляет письменное уведомление Исполнителю за 30 календарных дней до предполагаемого срока расторжения.

3. Размер платы за технологическое присоединение и порядок оплаты

3.1  Ориентировочная стоимость услуг по технологическому присоединению, устройств Заявителя, рассчитана посредством применения стандартизированных ставок  платы.

Вариант 1

3.1.1. Стоимость услуг по технологическому присоединению устройств Заявителя рассчитывается посредством применения стандартизированных ставок платы, утвержденных Постановлением Государственного Комитета Республики Татарстан по тарифам № ____ от «___»_________20__ года (Приложение № 2)  и составляет _____ (________) рублей ___ копеек, в том числе НДС 18%.

_____ кВт х ____ руб./кВт + _____ рублей = _______ рублей, где:

____ кВт - объем максимальной мощности энергопринимающих устройств Заявителя;

____ руб./кВт - стандартизированная тарифная ставка;

____ рублей - ставка налогообложения (НДС) в размере 18%.

3.1.2. Стоимость договора включает фактические затраты Сетевой организации на осуществление мероприятий по технологическому присоединению.

3.1.3. Плата за технологическое присоединение, указанная в п. 3.1. Договора, оплачивается Заявителем в течение 10 (Десяти) банковских дней с момента заключения настоящего Договора на основании счета на оплату. Оплата производится в рублях Российской Федерации путем перечисления Заявителем денежных средств на расчетный счет Сетевой организации, указанный в Договоре.

3.1.4. Датой исполнения обязательства Заявителя по оплате считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Сетевой организации.

3.1.5. Стоимость включает фактические затраты Сетевой организации на осуществление мероприятий по технологическому присоединению, согласно стандартизированной ставке платы (Приложение № 2 к Договору).

Вариант 2

3.1.1. Стоимость Договора об осуществлении технологического присоединения определяется в соответствии с п. 3.1 настоящего Договора на основании индивидуального расчёта размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям Сетевой организации в соответствии с Калькуляцией стоимости технологического присоединения (Приложение № 2), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора и составляет ___________, в том числе НДС 18% в сумме ________________________.

3.1.2. В случае изменения объема выполняемых Сетевой организацией работ, стоимость договора, указанная в. п. 3.1.1 настоящего Договора, подлежит изменению.

3.1.3. Окончательная стоимость Договора  по технологическому присоединению будет определена на основании установленной Государственным Комитетом РТ по тарифам стандартизированной  ставки платы на технологическое присоединение и выхода Постановления Правления Государственного Комитета Республики Татарстан по тарифам об установлении стандартизированной  ставки платы  на технологическое присоединение к электрическим сетям.

3.1.4. Окончательная стоимость Договора и порядок её оплаты устанавливаются дополнительным соглашением Сторон.

3.1.5. Плата за технологическое присоединение, указанная в п. 3.1. Договора, оплачивается Заявителем в течение 10 (Десяти) банковских дней с момента получения счета на оплату, вступления в законную силу Постановления Правления Комитета РТ по тарифам регулирующего размер платы за технологическое присоединение.

3.1.6. Датой исполнения обязательства Заявителя по оплате считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

  - Порядок расчетов по настоящему Договору может изменяться по соглашению Сторон.

4. Ответственность Сторон

- В случае нарушения одной из сторон Договора срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, указанного в пункте 1.3. настоящего Договора, другая сторона обязана уплатить другой стороне в течение 10 рабочих дней с даты наступления просрочки неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ставки рефинансирования Центрального банка РФ, установленной на дату заключения Договора, и общего размера платы за технологическое присоединение по Договору за каждый день просрочки

- Исполнитель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке:

  - В случае невыполнения Заявителем обязанности по оплате услуг по технологическому присоединению, установленной п. 2.3.1. настоящего Договора, Исполнитель имеет право на одностороннее расторжение настоящего Договора по истечении 2 месяцев с момента наступления срока очередного платежа, обязательства по которому не были исполнены.

  - В случае невыполнения мероприятий по технологическому присоединению по вине Заявителя по истечении 6 месяцев с окончания срока, указанного в пункте 1.3. настоящего Договора, с учетом положений пункта 2.3.2.  настоящего Договора.

  - В случае отсутствия обращения Заявителя к Исполнителю за продлением срока действия ТУ в соответствии с п. 2.3.6. настоящего Договора в течение 6 месяцев с даты окончания срока действия ТУ.

При одностороннем расторжении Договора в указанных случаях Заявитель оплачивает Исполнителю фактически понесенные документально подтвержденные расходы Исполнителя, с учетом уплаченных Заявителем на момент расторжения Договора денежных средств.

О расторжении Договора в одностороннем порядке Исполнитель письменно уведомляет Заявителя не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты предстоящего расторжения договора.

- Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по настоящему Договору, если это невыполнение было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, т.е. чрезвычайными и непредотвратимыми при данных условиях обстоятельствами, возникшими после вступления в силу настоящего Договора. В этих случаях сроки выполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору увеличиваются соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы.

- Сторона, для которой наступила невозможность выполнения обязательств в результате действия непреодолимой силы, обязана в письменной форме известить другую Сторону в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня наступления непредвиденных обстоятельств с последующим представлением документов, подтверждающих их наступление. В противном случае она не вправе ссылаться на действия обстоятельств непреодолимой силы как на основание, освобождающее Сторону от ответственности.

5. Разрешение споров

5.1.  Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров. Стороны установили обязательное соблюдение претензионного порядка. Срок ответа на претензию 15 дней, с момента получения претензии.

5.2. Все споры, разногласия и требования, возникающие между сторонами на основании настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде РТ.

6. Заключительные положения

  - Обязательства Сторон по осуществлению технологического присоединения считаются выполненными после подписания Сторонами Акта об осуществлении технологического присоединения и Акта об оказании услуг по выполнению мероприятий по технологическому присоединению.

  - Подача напряжения на энергопринимающие устройства Заявителя осуществляется не ранее начала исполнения обязательств поставщика по договору электроснабжения (договору об оказании услуг по передаче электрической энергии).

  - Настоящий договор вступает в силу с даты  предоставления Заявителем  подписанного экземпляра Договора Исполнителю и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

  - Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

  - Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

  - В случае изменения определяемых в установленном Федеральным законом порядке существенных условий Договора технологического присоединения, настоящий Договор подлежит изменению с даты вступления в силу нормативно-правового акта, утвердившего указанные изменения, в части обязательств Сторон, не исполненных до указанной даты.

  - Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

  - Стороны обязуются письменно уведомлять об изменениях реквизитов, смене руководства, организационно-правовой формы.

  - В случае реорганизации Исполнителя его права и обязанности переходят к правопреемнику.

  - Исполнитель вправе поручить исполнение мероприятий по технологическому присоединению по настоящему Договору третьим лицам.

  - Стороны не вправе уступать свои права и обязанности  по Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

7. Перечень приложений к настоящему Договору

7.1. Приложение № 1 «Технические условия на  технологическое присоединение энергетических установок Заявителя к электрическим сетям».

7.2. Приложение № 2 «Стандартизированная ставка платы на технологическое присоединение к сетям ОАО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» на 20__ год.

- Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон:

| Исполнитель: АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга»_ Юридический адрес: 423600 РТ, Елабужский район, город Елабуга, территория ОЭЗ «Алабуга», улица Ш-2, корпус 4/1 Почтовый адрес: 423600 РФ, РТ, Елабужский район, г. Елабуга, а/я 125 ИНН\КПП 1646019914\164601001 р/сч. 407 028 106 090 390 020 24 в АК БАРС БАНК ОАО г. КАЗАНЬ к/сч 301 018 100 000 000 008 05 БИК 049205805 Заместитель генерального директора по эксплуатации __________________________ И.Р. Тазутдинов |  | Заявитель: ______________________/__________________/ |
| --- | --- | --- |

# Footnotes

В случае технологического присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощности от 670 кВт до 8900 кВт;

В случае технологического присоединения энергопринимающих устройств при максимальной мощности Заявителя свыше 8900 кВт.